


















        Tabela nr 3

III. SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI INWESTYCJI POWIATU BRZESKIEGO – stan na dzień 31 grudzień  2008 r.
	L.p


	Dział/
Rozdział
	Jednostka   realizująca

zadanie
	Zakres rzeczowy

zadania
	Termin rozpoczę-cia zadania
	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.
	Wykonanie na 31.12.2008 r.
	Ogółem poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2008 r.
	Uwagi:

	
	
	
	
	
	
	dotacje

z budżetu

państwa
	Budżet Powiatu
	inne źródła
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	851/
85111
	Starostwo Powiatowe Brzeg
	Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy 
	2007-2010
	27.500,00

	-


	12.000,00

	-


	39.500,00
	dokumentacja


	2
	801/
80120
	Starostwo Powiatowe Brzeg
	Termomodernizacja budynku II LO                  w Brzegu
	2007- 2008
	38.000,00
	1.350.337,00
	14.098,58
	1.286.663,00
	2.689.098,58
	100.000,00 PFOŚiGW
1.224.663,00 pożyczka z WFOŚiGW w Opolu
1.350.337,00 rezerwa celowa  z Budżetu Państwa

zadanie zrealizowano

	3
	851/
85111
	Starostwo Powiatowe   Brzeg
	Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w BCM Brzeg
	2008-2009
	-
	-


	22.885,71
	-
	22.885,71
	dokumentacja


	4
	854/
85406
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Brzeg
	Dostawa i montaż dźwigu osobowego wraz z przebudową klatki schodowej           w budynku przy          ul. Wyszyńskiego 23             w Brzegu
	2008-2009
	-
	-
	5.000,00
	-
	5.000,00
	dokumentacja

	5
	854/
85417
	Starostwo Powiatowe   Brzeg
	Przebudowa pomieszczeń budynku w Brzegu przy               ul. Wyszyńskiego 23          na szkolne schronisko młodzieżowe
	2008
	-
	-
	18.000,00
	-
	18.000,00
	dokumentacja

	6
	750/
75020
	Starostwo Powiatowe

Brzeg
	Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych  w Powiecie Brzeskim
	2008- 2009
	-
	
	48.000,00
	- 
	48.000,00
	dokumentacja

	7
	750/
75020
	Starostwo Powiatowe

Brzeg
	Modernizacja parkingu dla siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu
	2008
	
	
	121.354,98
	
	121.354,98
	zadanie zrealizowane

	8
	801/
80130
	Zespół Szkół Rolniczych CKP  w Grodkowie
	Modernizacja internatu Zespołu Szkół Rolniczych                  w Grodkowie  pod potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
	2008
	-
	-
	318.000,00
	-
	318.000,00
	zadanie zrealizowane


	9
	852/

85201
	Zespół Placówek Opiekuńczo  Wychowawczych „SZANSA”
 w Brzegu
	Termomodernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „SZANSA” w Brzegu – wymiana  okien, remont dachu
	2008
	26.000,00
	127.000,00
	127.000,00
	
	280.000,00
	127.000,00 dotacja celowa  z Budżetu Państwa

zadanie zrealizowane

	10
	852/

85202
	Dom Pomocy Społecznej
 w Grodkowie
	Budowa dźwigu osobowego w DPS w Grodkowie
	2007-2008
	8.699,82
	104.999,99
	164.410,16
	
	278.109,97
	+kwota 104.000,00 dotacja z PFRON – NIE BYŁA WPROWADZONA  DO BUDŻETU
zadanie zrealizowane

	11
	600/

60014
	Zarząd Dróg Powiatowych
 w Brzegu
	Budowa sygnalizacji świetlnej z przebudową skrzyżowania  - dr. 11903 O ul. Łokietka, Piastowska w Brzegu
	2008
	
	
	344.726,18
	
	344.726,18
	zadanie zrealizowane

	12
	600/

60014
	Zarząd Dróg Powiatowych
 w Brzegu
	Budowa chodników wraz z odwodnieniem dr. 1504 O ul. Traugutta w Grodkowie
	2008
	
	
	143.086,75
	143.086,74
	286.173,49
	Dotacja z Gminy Grodków w kwocie 143.086,73 zł

zadanie zrealizowane

	13
	600/

60014
	Zarząd Dróg Powiatowych 
w Brzegu
	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem dr. 1501O w Bąkowie
	2008
	
	
	27.257,30
	27.257,30
	54.514,60
	Dotacja z Gminy Grodków w kwocie 27.257,30 zł

zadanie zrealizowane

	14
	600/

60014
	Zarząd Dróg Powiatowych
 w Brzegu
	Remont i odbudowa drogi powiatowej nr 1504 O Grodków - Jankowice
	2008 -2009
	
	
	15.000,00
	
	15.000,00
	dokumentacja

	15
	600/

60014
	Zarząd Dróg Powiatowych
 w Brzegu
	Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rz. Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski
	2008 -2009
	
	
	15.000,00
	
	15.000,00
	dokumentacja

	16
	854/

85403
	Specjalny   Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy

 w Grodkowie
	Adaptacja pomieszczeń ambulatorium i izolatki na  biura administr. SOSW w Grodkowie
	2008
	
	
	32.999,40
	
	32.999,40
	zadanie zrealizowane

	17
	801/

80195
	Zespół Szkół Ekonomicznych

 w Brzegu
	Monitoring wizyjny

 w ZSE w Brzegu
	2008
	
	4.200,00
	4.199,98
	
	8.399,98
	zadanie zrealizowane

	18
	801/

80195
	Zespół Szkół Budowlanych

 w Brzegu
	Monitoring wizyjny

 w ZSB w Brzegu
	2008
	
	4.800,00
	4.800,00
	
	9.600,00
	zadanie zrealizowane

	Ogółem
	x
	100.199,82
	1.591.336,99
	1.437.819,04
	1.457.007,04
	4.586.362,89
	X


PAGE  
34

