## PROJEKT

## UMOWA Nr …………….………..

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta    w    Brzegu  w  dniu  ……………………….. r.  pomiędzy: Powiatem Brzeskim  reprezentowanym  przez Zarząd Powiatu Brzeskiego  ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,  w imieniu którego działają:

- Starosta                                                                              Maciej Stefański

- Wicestarosta                                                                      Ryszard Jończyk

- przy  kontrasygnacie Skarbnika Powiatu                        Tomasza Witkowskiego

a

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

zwanym  dalej  „Inspektorem Nadzoru”

§1

1. Zamawiający  zleca  a  Inspektor  Nadzoru  przyjmuje na siebie  obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji  inwestycji  pod  nazwą:  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEGU,  UL. MOSSORA 4” które swym zakresem obejmują remont dachu.

2.   Wykonawcą  robót  będzie  ……………………………………………………………….. zgodnie z   zawartą  Umową  o  roboty  budowlane  z  dnia ……………………..

Termin  rozpoczęcia  robót  ustalono na dzień …………………..

a  ich  zakończenie  do dnia końcowego odbioru robót.

3.   Inspektor Nadzoru będzie pełnił swoją funkcję nieprzerwanie w okresie realizacji umowy, o której mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.

§2

- Inspektor  Nadzoru  oświadcza, że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   budowlane    nr ………………………… do  kierowania  robotami  budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń wydane przez …………………………Izbę Inżynierów Budowlanych

- Inspektor Nadzoru  oświadcza, że jest członkiem .................................................Izby  Inżynierów Budownictwa ……….

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada aktualną i opłaconą polisę ubezpieczeniową dotyczącą odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Polisa została okazana Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy.

§3

- Zamawiający zleca, a Inspektor  Nadzoru  przyjmuje  do  wykonania  sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w przepisach ustawy  z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy i obejmuje w szczególności następujące obowiązki:

# reprezentowania  Zamawiającego na budowie  przez  sprawowanie kontroli prawidłowości  robót budowlanych pod  względem  technicznym, zgodności z projektem  budowlanym oraz  przepisami, normami  i zasadami  wiedzy  technicznej;

# sprawdzania  jakości  wykonywanych  robót,  wbudowanych wyrobów  budowlanych,  a w szczególności  zapobieganie  zastosowania  wyrobów i  materiałów  budowlanych  wadliwych  i  niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

# sprawdzania  i  odbioru  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających, uczestniczenie w próbach i  odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;

# udziału  w  odbiorze  końcowym;

# potwierdzania  usunięcia  wad  oraz  potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;

# informowania Zamawiającego  o  postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu  realizacji  inwestycji,

- stałego kontrolowania bezpiecznego wykonawstwa robót na terenie budowy w trakcie realizacji;

- uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych;

- udziału w przeglądach gwarancyjnych  przez cały okres trwania gwarancji;

- uczestniczenie we wszelkich kontrolach przeprowadzonych przez osoby prawem upoważnione, udzielania potrzebnych wyjaśnień i przygotowanie wymaganych przez kontrolujących dokumentów.

- Inspektor Nadzoru ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

# §4

# Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określa się w kwocie              ………….. zł netto (słownie………………………) plus  podatek  VAT, tj. ...................zł. brutto (słownie: .......................................................................)   zgodnie  ze  złożoną  propozycją cenową  i wiąże Strony na czas wykonania  przedmiotu umowy przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych.

# Wynagrodzenie  o    którym  mowa  w  ust. 1  będzie  płatne  w  terminie 30 dni  od  daty  wystawienia  faktury/rachunku   przez  Inspektora  Nadzoru  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  w  fakturze,  po zakończeniu i odbiorze robót na podstawie końcowego odbioru.

- Faktura związana z realizacją przedmiotu Umowy wystawiona będzie na Powiat Brzeski, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, NIP 747 156 73 88

§5

- W ramach wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1, Inspektor Nadzoru, w okresie trwania gwarancji i rękojmi, zobowiązuje się, na zlecenie Zamawiającego, do wydania opinii w przedmiocie stwierdzonych wad i usterek celem realizacji przez Zamawiającego przysługujących mu uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Opinia, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zostać wydana wedle potrzeby Zamawiającego w formie ustnej lub pisemnej, w terminie określonym przez Zamawiającego.

# §6

# Zamawiający  może  wypowiedzieć umowę w każdym czasie z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej.

# W razie  wykonywania  umowy  przez  Inspektora  Nadzoru  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami lub w  sposób niezgodny z  postanowieniami  niniejszej Umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia.

# §7

# W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu  cywilnego oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.)

# §8

# Sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji niniejszej  umowy,  których  strony nie rozwiążą polubownie,  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo  dla   siedziby Zamawiającego.

# §9

# Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dla  swojej  ważności  wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu do umowy).

# §10

# Niniejszą umowę  sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron

# Inspektor  Nadzoru                                                                    Zamawiający

...........................................................................            .............................................................