| OR.272.2.17.2018 |  |
| --- | --- |

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

na zadanie pn.:

„Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu”

(podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy — Prawo zamówień publicznych, tj. ustawy nie stosuje się do zamówień

i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro)

ZAMAWIAJĄCYM jest Powiat Brzeski — Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg (osoby do kontaktu w ust. 5).

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej                        w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzegu.               Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 i 6 do niniejszego zaproszenia.

2.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia:

pomieszczenia piwnicy : do 15.06.2018 r.

pomieszczenia  nr 104, 104a, 112, 112a do 22.06.2018r.

pozostałe pomieszczenia i prace do 20.07.2018 r.

3.   WARUNKI udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki dotyczące:

1) Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                         o ile wynika to z odrębnych przepisów (wymagane koncesje, zezwolenia lub licencje)*:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zaproszenia

2) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej *:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zaproszenia

3)  sytuacji ekonomicznej i finansowej*:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wraz z propozycją cenową złoży oświadczenie/dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zaproszenia

II. Warunki stawiane Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z propozycją cenową (wzór – zał. nr 2 do zaproszenia).

- Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi                                  i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór – zał. nr 3 do zaproszenia). Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału Wykonawcy wykazują łącznie.

- Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia.

- Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.

- Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku wobec Zamawiającego:

- osoby te będą uważane za solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona;

- osoby te powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

4.  Wykonawca przedkładając propozycję cenową składa następujące DOKUMENTY:

  - propozycję cenową wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru / ewidencji (Krajowego Rejestru Sądowego KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania propozycji cenowej;

  - pełnomocnictwo – Wykonawcy wspólnie składający ofertę zobowiązani są przedłożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Treść Pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

  - inne:

5.  Osobami uprawnionymi w imieniu zamawiającego do KONTAKTÓW z wykonawcami są:

    - w zakresie przedmiotu zamówienia: Bożena Jęczalek – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów, email b.jeczalek@brzeg-powiat.pl,  inwestycje@brzeg-powiat.pl   tel.77 549 33 15

    - w zakresie prowadzonej procedury: Aleksandra Kurpiel – Inspektor w Wydziale Organizacyjno - Prawnym

email: a.kurpiel@brzeg-powiat.pl ,	tel. 77 444 79 21

6.  Opis sposobu PRZYGOTOWANIA propozycji cenowej:

    - należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę (firmy) i adres wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa na zadanie pn. „Malowanie pomieszczeń z dostosowaniem instalacji elektrycznej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej                                  i Kartograficznej w Brzegu”

    - ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie;

    - ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;

    - ma obejmować całość zamówienia;

7.  Miejsce oraz termin SKŁADANIA I OTWARCIA propozycji cenowej:

    - propozycję cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (pkt 4), w kopercie przygotowanej w sposób opisany w pkt 6.1 niniejszego zaproszenia, należy złożyć w terminie do dnia 01 czerwca  2018 r. do godziny 11:00

w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Robotniczej 20 (parter – kancelaria ogólna);

    - w przypadku propozycji cenowych przesłanych do Zamawiającego operatorem pocztowym liczy się data i godzina dostarczenia propozycji cenowej do siedziby zamawiającego;

    - propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta;

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania;

8.Opis sposobu obliczenia CENY w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji*.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom       i o najwyższej liczbie punktów wg podanych kryteriów oceny*.

9. Opis KRYTERIÓW, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze propozycji cenowej, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana propozycja cenowa , która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej:

Cena (C)	70%

Okres gwarancji (G)	30%

Propozycje cenowe nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + G, gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

G – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji”

Propozycja cenowa może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

C =      ------------------------------------------------   x 100 x 70 %

Cena brutto badanej oferty

Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena”, tj. 70 punktów uzyska propozycja cenowa                                                   z najniższą ceną.

Kryterium okres gwarancji (G) obliczane wg wzoru:

Okres gwarancji w badanej propozycji cenowej  (min. 60 m-cy – max 72 m-ce)

G =      ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 30 %

Najdłuższy zaproponowany okres gwarancji (min. 60 m-cy - max 72 m-ce)

10.  Informacje dotyczące ogłoszenia WYNIKÓW postępowania:

Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi poprzez przesłanie informacji, w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, do Wykonawców, którzy złożyli oferty* albo poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej*.

11.  Informacja o UNIEWAŻNIENIU postępowania:

    - Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie ofertowe w następujących przypadkach:

        - nie złożono żadnej propozycji cenowej spełniającej warunki udziału postępowaniu;

        - kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

    - Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru propozycji cenowych. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne środki odwoławcze.

12.  Pozostałe informacje:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera §8 umowy.

| Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym (---) Aleksandra Kurpiel | STAROSTA (---) Maciej Stefański |
| --- | --- |
| (czytelny podpis osoby opracowującej zaproszenie) | (data, podpis i pieczątka kierownika zamawiającego) |

załączniki do zaproszenia:

- propozycja cenowa wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 - wzór formularza propozycji cenowej,

- wzór pełnomocnictwa,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu,

- projekt umowy,

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

- przedmiar robót